## Slide 2
Status do Projeto
Brasil Foods – 27/11/2015

## Slide 3: Agenda
Acompanhamento do Projeto
Progresso
Pendências
Próximos Passos

## Slide 4: Acompanhamento

## Slide 5: Acompanhamento

## Slide 6: Progresso
O Time estará trabalhando no final de semana
Apoio BRF caso necessário durante o final de semana

## Slide 7: Pendências
Nome | Término
Testes da Integração SAP HCM x SuccessFactors | 01/12/2015

## Slide 8: Próximos Passos
Nome | Término
Testes Integrados | 26/11/2015
Transporte de Request | 27/11/2015
Passos pós-refresh | 01/12/2015