## Slide 2
Status do Projeto
Brasil Foods – 06/10/2015

## Slide 3: Agenda
Acompanhamento do Projeto
Progresso
Pendências
Próximos Passos

## Slide 4: Acompanhamento

## Slide 5: Acompanhamento

## Slide 6: Progresso
Não foi possível efetuar testes unitários e/ou integrados pois ainda falta configuração de comunicação entre o HCM e SAP PI

## Slide 7: Pendências
Nome | Término
Configuração de BusinessSystem no SAP HCM | Aguardando Definição

## Slide 8: Próximos Passos
Nome | Término
Configuração EC x SAP | Ter 07/10/15
Testes Integrados | Sex 09/10/15