## Slide 2
Status do Projeto
Brasil Foods – 22/09/2015

## Slide 3: Agenda
Acompanhamento do Projeto
Progresso
Pendências
Próximos Passos

## Slide 4: Acompanhamento

## Slide 5: Acompanhamento

## Slide 6: Progresso
Problema para executar medida de Desligamento
Mapeamento do PI sendo construído
Retomada das configurações da Integração
Nova data de apresentação da PoC – 13/10

## Slide 7: Pendências
Nome | Término
Permissão para executar medida de Desligamento | Ter 22/09/15

## Slide 8: Próximos Passos
Nome | Término
Mapeamento PI | Ter 21/09/15
Configuração EC x SAP | Sex 25/09/15
Replanejamento das Atividades | Qua 23/09/15