## Slide 2
Status do Projeto
Brasil Foods – 17/11/2015

## Slide 3: Agenda
Acompanhamento do Projeto
Progresso
Pendências
Próximos Passos

## Slide 4: Acompanhamento

## Slide 5: Acompanhamento

## Slide 6: Progresso
Não foi possível efetuar testes unitários e/ou integrados pois faltavam configurações para estabilizar a comunicação entre o HCM e SAP PI
A comunicação foi estabilizada após liberação de um regra de exceção no Firewall no dia 13/11

## Slide 7: Pendências
Nome | Término
Testes da Integração SAP HCM x SuccessFactors | 01/12/2015

## Slide 8: Próximos Passos
Nome | Término
Testes Integrados | 26/11/2015
Transporte de Request | 27/11/2015
Passos pós-refresh | 01/12/2015